E.On / Réunion de lancement

Compte-rendu
Etude de marché – Petite production en France
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Réunion de lancement
Réunion du 20/01/10
· Présents E.On : MM. Perret et Haya
· SEA : Ph Beyvin
Durée : 2h30
Diffusion : les membres du Comité de Pilotage
1 Rappel de l’objet de la réunion
· Présentation du rapport de la Phase 1
Remise de deux documents, une note de synthèse sur l’évolution des tarifs d’achat d’une part et un document présentant :
· la synthèse sur les tarifs d’achats,

· un premier panorama sur les actifs à étudier.

2 Points clés des échanges
Un certain nombre de compléments sont à apporter au rapport de la Phase 1 et notamment :
· Synthèse : présenter également les autres productions à base d’énergie renouvelable pour avoir une photographie complète (slide p.6) – intégrer le PV et la biomasse,

· Vérifier l’intégration des contrats d’effacement,
· Intégrer dans la note sur les tarifs les indices retenus pour les tarifs,

· Intégrer une courbe de saisonnalité de la PCH,

· Intégrer les rendements des actifs en cogénération,
· Intégrer le prix de vente de la Grande Hydraulique (Il n’y a pas de données publiées sur la valeur de la production de la grande hydraulique ; seule la CNR publie un prix moyen de vente. Celui-ci était de 43,3 €/MWh en 2006)
· Intégrer un bilan de la CSPE par source d’énergie.

Pour la phase 2 (analyse des acteurs), on se concentrera sur :

· L’hydroélectricité,

· La cogénération.

3 Relevé de décisions / Avancement
Planning
· Prendre une date pour un échange sur la Phase 2 (première semaine de mars)
· Documents à adresser :

· SEA : rapports présentés avec corrections et rajouts (début de semaine prochaine), présentation de France Hydroélectricité sur « Comment aller sur le marché » (fait),

· E.On : document de présentation de Courant Electrique (fait)
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