## Slide 1: Organisation des Projets Clés d’EFR June 22th, 2009
Corporate Development
v06

## Slide 2: Liste (non exhaustive)
EPR
Hydro
Champsaur : Mass Market Opportunities
White EFR Impact
BU Role
Interfaces Europe.On
Interfaces Others
EFR’s Adaptation as a new role
Alpha
Changement Générationnel
Leadership E.ON
Optimisation de la Production
Sécurité
Projets Thermiques
To be discuss

## Slide 3: Etapes & Positionnement des Projets au 12/06/09
Définition des Objectifs Projet
Planning Projet
Déroulement
Projet
Mise en Oeuvre
Procédure
Organisation Projet /Allocation des ressources/besoins
Communication Information Projet
Communication Application Projet
Assignation des responsabilités
1
2
3
4
5
6
9
7
8
MB
MB : validation Management Board / EFR
MB
MB

## Slide 4: Assignation des responsabilités (1/2)
Membre Directoire EFR
Responsable
Project Manager
Project Manager Office
Status
STRATEGIC PROJECTS DOMAIN / EXTERNAL
EPR
L.Poyer
L.Poyer
G.Schneider
Hydro
L.Poyer
A.Haya
J-F.Perret
HR DOMAIN
Alpha
L.Poyer
D.Reiter
M.Cadeau
Changement Générationnel
L.Poyer
C.Reik
?
Leadership E.ON
L.Poyer
C.Reik
?
GENERATION DOMAIN
Optimisation Production
L.Poyer
M.Schroeder
?
Security
L.Poyer
M.Schroeder
J-J.Klein
To be discuss
Champsaur : Mass Market Opportunities
R.Hienz
F.Dionnet
?
Étape =1
Étape =5
Étape 6≤7
Étape ≥8
Étape 2<5
WHITE EFR Impact
R.Hienz
A.Haya
?
STRATEGIC PROJECTS DOMAIN / INTERNAL
EFR’s adaptation / New Role
L.Poyer/R.Hienz
?
?

## Slide 5: Assignation des responsabilités (2/2)
Membre Directoire EFR
Responsable
Project Manager
Project Manager Office
Status
Projets Thermiques
L.Poyer
Ingenierie/Asset Manager
Ingenierie/Asset Manager
?
ASSET MANAGEMENT DOMAIN
To be discuss
Étape =1
Étape =5
Étape 6≤7
Étape ≥8
Étape 2<5
E.ON DOMAIN
BU ROLE / FMC
?
?
A.Muerle
BU ROLE / Plateform Company
?
?
?
BU ROLE / Perform To Win
?
?
?
Interface/ SLA’s
R.Hienz
Ph.Ulbrich
?
?
Interface/ Finance (Delta)
R.Hienz
Ph.Ulbrich
?
?
Interface/ RH
L.Poyer
C.Reik
?
?
Interface/ IT
R.Hienz
G.Schneider
?
?
Interface/ Communication
L.Poyer
?
?
?
Interface/ ECR
R.Hienz
A.Haya
?
Interface/ EET-ERG
R.Hienz
A.Haya
J-B.Cornefert

## Slide 6: Assignation des responsabilités par Membre Directoire EFR / Responsable
L.Poyer
R.Hienz
EPR
Hydro
Champsaur : Mass Market Opportunities
WHITE EFR Impact
Alpha
Changement Générationnel
Change Management
Interface/ RH
Interface/ ECR
Interface/ EET-ERG
Interface/ SLA’s
Interface/ Finance (Delta)
Interface/ IT
Interface/ Communication
Optimisation Production
Security
Projets Thermiques

## Slide 7: Assignation des responsabilités par Project Manager
A.Haya
Hydro
WHITE EFR Impact
Interface/ ECR
Interface/ EET-ERG
Champsaur : Mass Market Opportunities
F.Dionnet
D.Reiter
Alpha
Interface/ SLA’s
Interface/ Finance (Delta)
Ph.Ulbrich
M.Schroeder
Optimisation Production
Security
L.Poyer
EPR
G.Schneider
Interface/ IT
C.Reik
Changement Générationnel
Change Management
Interface/ RH
Projets Thermiques
Ingenierie/Asset Manager

## Slide 8: Next Steps
Définir les projets EFR Importants
Définir les Responsables de Projets
Définir les objectifs des projets avec le Project Manager+Membre Directoire
  Organisation de projets
  Resssources/Besoins
  Planning
  ..

## Slide 9: BACK UP

## Slide 10: HR DOMAIN [ALPHA PROJECT]
June, 22th 2009
Example

## Slide 11: Définition & Objectifs du Projet ALPHA
ABC
...
...
DEFINITION
ABC
...
...
OBJECTIFS

## Slide 12
Membre Directoire EFR Responsable
L.Poyer
Project Manager
Office
M.Cadeau
Project Manager
D.Reiter
THEMA 1
Responsable
...
...
THEMA 2
Responsable
...
...
ALPHA
Organisation Projet ALPHA

## Slide 13: Planning du Projet ALPHA
 | June | July | Aug. | Sept. | Oct | Nov | Dec | Janv. | Fev.