## Slide 1: Organisation des Projets Clés d’EFR Version définitive (17 juillet 2009)
Corporate Development

## Slide 2: Liste (non exhaustive)
EPR
Hydro
Champsaur : Mass Market Opportunities
White EFR Impact
BU Role
Interfaces Europe.On
Interfaces Others
EFR’s Adaptation as a new role
Alpha
Changement Générationnel
Leadership E.ON
Optimisation de la Production
Sécurité
Projets Thermiques

## Slide 3: Etapes & Positionnement des Projets
Définition des Objectifs Projet
Planning Projet
Déroulement
Projet
Mise en Oeuvre
Procédure
Organisation Projet /Allocation des ressources/besoins
Communication Information Projet
Communication Application Projet
Assignation des responsabilités
1
2
3
4
5
6
9
7
8
MB
MB : validation Management Board / EFR
MB
MB

## Slide 4: Assignation des responsabilités (1/2)
Membre Directoire EFR
Responsable
Project Manager
Project Manager Office
Status
STRATEGIC PROJECTS DOMAIN / EXTERNAL
EPR
L.Poyer
L.Poyer
G.Schneider
Hydro
L.Poyer
A.Haya
J-F.Perret
HR DOMAIN
Alpha
L.Poyer
D.Reiter
M.Cadeau
Changement Générationnel
L.Poyer
C.Reik
J.Heutling
Change Management
L.Poyer
K.Lepretre tbc
J.Heutling
GENERATION DOMAIN
Optimisation Production
L.Poyer
M.Schroeder
M.Schroeder
Security
L.Poyer
M.Schroeder
J-J.Klein
Champsaur : Mass Market Opportunities
R.Hienz
F.Dionnet
F.Dionnet
WHITE EFR Impact /Strategy
L.Poyer
A.Haya
A.Muerle
STRATEGIC PROJECTS DOMAIN / INTERNAL
EFRr's adaptation legal consequences
L.Poyer
P.Gaget
tbd
EFR's business consequences
L.Poyer
F.Munoz
tbd
Étape =1
Étape =5
Étape 6≤7
Étape ≥8
Étape 2<5

## Slide 5: Assignation des responsabilités (2/2)
Membre Directoire EFR
Responsable
Project Manager
Project Manager Office
Status
Projets Thermiques
L.Poyer
Ingenierie/Asset Manager
Ingenierie/Asset Manager
?
ASSET MANAGEMENT DOMAIN
Étape =1
Étape =5
Étape 6≤7
Étape ≥8
Étape 2<5
E.ON DOMAIN
PerformtoWin FMC
L.Poyer
M.Schroeder
A.Muerle
PerformtoWin New IT Model
G.Schneider
tbd
PerformToWin/streamlining synergies
R. Hienz
P.Ulbrich
tbd
Interface/ SLA’s
R.Hienz
Ph.Ulbrich
tbd
?
Interface/ Finance (Delta)
R.Hienz
Ph.Ulbrich
tbd
?
Interface/ RH
L.Poyer
C.Reik
tbd
?
Interface/ IT
R.Hienz
G.Schneider
tbd
?
Interface/ Communication
L.Poyer
K-Lepretre
tbd
?
Interface/ ECR
R.Hienz
A.Haya
G.Schneider
Interface/ EET-ERG
R.Hienz
A.Haya
J.B. Cornefert
R.Hienz
PerformtoWin ahared service/ accouting
R.Hienz
P.Caruel
tbd

## Slide 6: Assignation des responsabilités par Membre Directoire EFR / Responsable
L.Poyer
R.Hienz
EPR
Hydro
Champsaur : Mass Market Opportunities
WHITE EFR Impact
Alpha
Changement Générationnel
Change Management
Interface/ RH
Interface/ ECR
Interface/ EET-ERG
Interface/ SLA’s
Interface/ Finance (Delta)
Interface/ IT
Interface/ Communication
Optimisation Production
Security
Projets Thermiques

## Slide 7: Assignation des responsabilités par Project Manager
A.Haya
Hydro
WHITE EFR Impact
Interface/ ECR
Interface/ EET-ERG
Champsaur : Mass Market Opportunities
F.Dionnet
D.Reiter
Alpha
Interface/ SLA’s
Interface/ Finance (Delta)
Ph.Ulbrich
M.Schroeder
Optimisation Production
Security
L.Poyer
EPR
G.Schneider
Interface/ IT
C.Reik
Changement Générationnel
Change Management
Interface/ RH
Projets Thermiques
Ingenierie/Asset Manager
FMC

## Slide 8: Next Steps
Définir les projets EFR Importants
Définir les Responsables de Projets
Définir les objectifs des projets avec le Project Manager+Membre Directoire
  Organisation de projets
  Resssources/Besoins
  Planning
  ..