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1. Rappels :

Etude pré faisabilité :
Puissance utile de la chaudière : 25 MW, 
Alternateur : 4,5 MWe
Electricité : 45 000 MWhe/an
Vapeur : 94 000 MWth/an
Biomasse : 100 000 t/an de bois
Estimation investissement : 25 M€

SOCCRAM souhaite conserver l’exploitation (leur core business): le personnel SOCCRAM de la cogé gaz serait réaffecté à l’unité biomasse ; possibilité d’ouvrir quelques postes (2 ou 3) au personnel de la SNET.


2. Ressource biomasse : Réunion ONF /CFBL le 09/04

· Hypothèse du prix de la ressource à 50 €/t confirmé, soit 20-22 €/MWh ;
· Proposition d’étude du plan complet d’approvisionnement 18 K€ incluant un engagement de fourniture (chapitre dossier candidature).
· Emplois filière bois :  2 emplois directs sur Lucy (bascule et manutention) dans la mesure où nous accueillons sur site un stock tampon (suppression rupture de charge); 30 emplois induits (abattage, débardage, transport, logistique/administratif). Ce volet sera à discuter et négocier (préférence personnel Snet) avec CFBL/ONF.
· Volonté des forêts publiques (ONF) et privées (CFBL/GCF) de maîtriser les prix en établissant des offres conjointes de bois énergie.


3. Prix vapeur : Valorisation SOCCRAM: 19,6 €/MWh  hypothèse EON : 30 €/MWh. 
Etude prix moyens facturés par SOCCRAM à Lucy3 (hors parts transport et investissement) 
2006 :  32,8 €/MWh
2007 : 45,3 €/MWh
2008 : 57,1 €/MWh
Réunion le 15/04 avec SOCCRAM afin de négocier un prix acceptable qui conditionnera la suite du projet et en particulier notre retour vers la municipalité.


4. Prix électricité : rumeurs du secteur laissent penser que les prix seront revus à la hausse par rapport au CRE2 (dernier prix retenu alors environ 150 €/MWh)  => dernier prix de l’électricité envisagé : 180 €/MWh


5. Next steps : Suite aux résltats obtenus lors de la réunion du 15/4 avec SOCCRAM, 
· présentation APS  pour GO/NO GO; un TRI de 8% est réaliste sur la base d’un prix chaleur à 25€/MWh et un prix de vente électricité à 160 €/MWh.
· Commande du plan d’approvisionnement ONF/CFBL : 18 K€.
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