## Slide 1: Projet Alice Analyse / Définition de la proposition de déblocage
Point d’étape, 22 février 2011
Haya Energy Solutions 

## Slide 2: Index
Avancement de la mission
Analyse de la situation actuelle
Discussion sur les différentes options de Sorégies
Prochaines étapes
Haya Energy Solutions 

## Slide 3: 1. - Avancement de la mission
Haya Energy Solutions 
07/02
14/02
24/02
GO?
Phase 1
Etat des lieux
Analyse / Définition de la proposition de déblocage
Contacts avec Séolis et le Syndicat
05/03
Obtention d’information
Analyse de la situation
Désignation d’un contact « projet » chez Sorégies
Réunion finale
Réflexion sur les alternatives de déblocage, de partage de la valeur et de la tactique d’approche.
Discussion avec les avocats de Sorégies.
Points de contact téléphoniques réguliers.
Réunion finale
Approche de Sorégies et gestion des contacts
Points de contact téléphoniques réguliers.
Signature d’un accord
√
22/02
Rapport sur
l’état des lieux

## Slide 4: 2. - Analyse de la situation actuelle (1/3)
La relation entre Sorégies / SIEEDV et Séolis SIEDS peut se résumer à 5 ans d’incomprehénsions et de conflits qui ont abouti à un blocage du dialogue entre les parties, trouvant son aboutissement dans:
deux procédures contentieuses;
Pour Séolis, une complexité de gestion et de définition de sa stratégie;
Pour Sorégies, une immobilisation financière et en ressources internes importante.
Au cours du processus, deux divergences de fonds semblent s’être fait jour:
Au niveau financier:
  Séolis ayant permis à Sorégies de participer à son capital sur la base de la Valeur Nette Comptable des actifs apportés, veut faire valoir une certaine réciprocité.
  Sorégies souhaite valoriser sa participation dans Séolis et toute participation croisée sur son propre capital à une « valeur vénale », basée sur l’évaluation de l’option d’achat octroyée à Endesa en 2007 (in fine non exercée).
Au niveau stratégique et humain:
  Séolis s’estime trahie par ce qu’elle considère comme une « politique du fait accompli » menée par sa contrepartie, d’où le sentiment d’avoir « perdu la face ».
  Sorégies, de son côté, a dû poursuivre ses buts stratégiques selon son propre calendrier, incompatible avec les atermoiements de Séolis.
Haya Energy Solutions 

## Slide 5: 2. - Analyse de la situation actuelle (2/3)
En outre, depuis la création de Sorégies Deux-Sèvres, les deux entreprises ont connu des évolutions divergentes notables, même si récemment celles-ci tendent à s‘atténuer:
Haya Energy Solutions 
 | Historique |  | Aujourd'hui | 
 | Séolis | Sorégies | Séolis | Sorégies
Modèle d’entreprise | Centralisé | Commercialisation et énergies renouvelables filialisées | Souhaite filialiser la commercialisation et les énergies renouvelables, et séparer le réseau. | Commercialisation et énergies renouvelables décentralisées
Accords d’accès à la production | Pourparlers - GDF Suez | Eon (Endesa) | - | Eon
Partenariat industriel | Pourparlers - GDF Suez | Option Eon (Endesa) | - | -
Implication du Syndicat dans la gestion opérationnelle | Très impliqué (35 personnes) | Faible | Très impliqué (35 personnes) | Faible
Vision de la valorisation financière si opération | VNC | Valeur Vénale | VNC | Valeur Vénale

## Slide 6: 2. - Analyse de la situation actuelle (3/3)
1. – En conséquence, toute solution de sortie devra comporter:
une gestion fine de la « psychologie » de Séolis / SIEDS, avec une communication leur permettant une sortie « par le haut ».
une reconnaissance de la part des deux parties que l’éventuelle plus-value dégagée par une cession de la participation de Sorégies dans Séolis devra être partagée.
Une documentation juridique extrêmement claire et détaillée de tout accord, encadrant de manière stricte le comportement des différentes parties pendant l’exécution de la solution de sortie ou de rapprochement.
2. - Sorégies devra, lors de la prise de décision quant à la gestion de sa participation, évaluer la pertinence d’un rapprochement avec Séolis dans sa stratégie globale, au vu de l’évolution des deux sociétés.
3. – Le projet de cession partielle de Gérédis au SIEDS, a priori soumis au vote seul de Sorégies, en tant que porteur unique d’actions de classe B de Séolis, pourra présenter un angle d’attaque intéressant pour les négociations futures. L’impact de cette transaction sur la valorisation de Séolis devra être examiné très attentivement.
Haya Energy Solutions 

## Slide 7: 3. - Discussion sur les différentes options de Sorégies
Les différentes options de Sorégies sont résumées ci-après:
Fusion totale avec Séolis, tel qu’envisagé en 2006;
Fusion partielle de certaines activités pouvant présenter des synergies (réseau);
Participation croisée égalitaire (10%);
Vente simultanée de 10% du capital de chaque société à un partenaire industriel commun;
Sortie: Vente de 10-15% de la participation de Séolis détenue par Sorégies à un partenaire industriel ou financier, avec l’accord de Séolis, ou vente hostile à un fonds spécialisé dans la résolution de situation de crise;
Status quo.
La tactique d’approche pourra s’effectuer de deux manières:
Approche immédiate et spontanée auprès de Séolis afin de comprendre leurs attentes / vision stratégique (pas de discussion financière à ce stade) pour pouvoir proposer ultérieurement un schéma allant, autant que faire se peut, dans ce sens;
Approche ultérieure de Séolis avec une offre de Sorégies déjà « packagée ».
Haya Energy Solutions 

## Slide 8: 4. – Prochaines étapes
A définir en réunion, selon la tactique d’approche retenue.
Haya Energy Solutions 