Projet Biomasse CRE3

Lucy

| Date : 09 avril 2009 |  |
| --- | --- |
| Auteur : J-F Perret |  |
| Destinataires : A Haya |  |

- Rappels :

Etude pré faisabilité :

Puissance utile de la chaudière : 25 MW,

Alternateur : 4,5 MWe

Electricité : 45 000 MWhe/an

Vapeur : 94 000 MWth/an

Biomasse : 100 000 t/an de bois

Estimation investissement : 25 M€

SOCCRAM souhaite conserver l’exploitation (leur core business): le personnel SOCCRAM de la cogé gaz serait réaffecté à l’unité biomasse ; possibilité d’ouvrir quelques postes (2 ou 3) au personnel de la SNET.

- Ressource biomasse : Réunion ONF /CFBL le 09/04

- Hypothèse du prix de la ressource à 50 €/t confirmé, soit 20-22 €/MWh ;

- Proposition d’étude du plan complet d’approvisionnement 18 K€ incluant un engagement de fourniture (chapitre dossier candidature).

- Emplois filière bois :  2 emplois directs sur Lucy (bascule et manutention) dans la mesure où nous accueillons sur site un stock tampon (suppression rupture de charge); 30 emplois induits (abattage, débardage, transport, logistique/administratif). Ce volet sera à discuter et négocier (préférence personnel Snet) avec CFBL/ONF.

- Volonté des forêts publiques (ONF) et privées (CFBL/GCF) de maîtriser les prix en établissant des offres conjointes de bois énergie.

- Prix vapeur : Valorisation SOCCRAM: 19,6 €/MWh  hypothèse EON : 30 €/MWh.

Etude prix moyens facturés par SOCCRAM à Lucy3 (hors parts transport et investissement)

2006 :  32,8 €/MWh

2007 : 45,3 €/MWh

2008 : 57,1 €/MWh

Réunion le 15/04 avec SOCCRAM afin de négocier un prix acceptable qui conditionnera la suite du projet et en particulier notre retour vers la municipalité.

- Prix électricité : rumeurs du secteur laissent penser que les prix seront revus à la hausse par rapport au CRE2 (dernier prix retenu alors environ 150 €/MWh)  => dernier prix de l’électricité envisagé : 180 €/MWh

- Next steps : Suite aux résltats obtenus lors de la réunion du 15/4 avec SOCCRAM,

- présentation APS  pour GO/NO GO; un TRI de 8% est réaliste sur la base d’un prix chaleur à 25€/MWh et un prix de vente électricité à 160 €/MWh.

- Commande du plan d’approvisionnement ONF/CFBL : 18 K€.