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	Consultoría y Gestión de Proyectos Mercado Eléctrico

Trading y Gestión de Riesgos

	Documentación
	Proyecto Ulises



A continuación se indican los desarrollos solicitados al proveedor SunGard, así como la fecha de entrega y el coste asociado:

	Descripción
	Fecha estimada entrega
	Coste estimado

	Seguridad por curva de precios (price set)
	nov-03
	0

	Ejercicio de opciones sobre transmisiones y capacidad
	dic-03
	0

	Strips de opciones horarias
	dic-03
	0

	Nuevo tipo de contrato "Power Tolling"
	nov-03
	18.080 €

	Volatilidades horarias
	oct-03
	0

	Correlaciones horarias
	nov-03
	0

	Sincronización de usuario/contraseña
	ene-04
	pendiente

	API de Administración de la seguridad
	ene-04
	pendiente

	Nuevo campo para almacenar DNI
	ene-04
	0

	Fórmulas IF
	dic-03
	10.326 €


	Numeración de facturas Europa
	oct-03
	0

	Conversión de físicos a financieros y vice-versa
	dic-03
	0

	Precios cuarto-horarios
	dic-03
	0

	Registro de entrada de usuarios al sistema
	ene-04
	0

	Nuevos términos de facturación
	oct-03
	0

	Facturación de primas de opciones
	nov-03
	0

	Mejora seguridad: modo solo lectura para precios
	oct-03
	0

	Mejora seguridad: contratos what-if
	dic-03
	0

	Seguridad What-if por libros
	ene-04
	pendiente

	Mejora seguridad: estándar seguridad BBDD Endesa
	nov-03
	0

	Funcionalidad IVA
	nov-03
	0


Para una descripción detallada, consultar el documento “ENDESA_GAP_DEVELOPMENT LIST v15 26NOV (Final).doc”.
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